INFORME FINAL ESTANCIA PROFESIONAL

Nombre del proyecto:

Sector

IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso Seguro en la Nube

Educación / Tecnología y Seguridad de la Información

Ámbito de aplicación:

Gestión de identidades, autenticación, autorización, auditoría y aplicación de principios Zero Trust en un prototipo Cloud + Security + IAM.

Numero de grupo

SN-6

TSU:

TSU en Servicios en la Nube

Información del proyecto:

Periodo de estancia profesional

TSU en Servicios en la Nube

Fecha de inicio:

17/08/2026

Fecha de finalización:

20/04/2026

16/08/2026

Datos generales de los estudiantes

| N° | Nombre completo | Especialidad (TSU) | Correo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Neldy Liliana Hernández Huezo | TSU en Servicios en la Nube | neldylilianahernandezhuezo@gmail.com |
| 2 | Luis Fernando Sánchez Barrera | TSU en Servicios en la Nube | Pendiente de completar |
| 3 | Danny Medardo Moreno Martínez | TSU en Servicios en la Nube | Pendiente de completar |
| 4 | Iván Alexander Palacios Hernández | TSU en Servicios en la Nube | Pendiente de completar |
| 5 | Lissete América Zapata de Zapata | TSU en Servicios en la Nube | lissetedezapata@gmail.com |

Descripción del proyecto:

El proyecto consistió en el diseño, implementación y validación de un prototipo de gestión de identidades y acceso seguro basado en IAM y principios Zero Trust. La solución fue planteada para centralizar la gestión de usuarios, roles y permisos, fortalecer la autenticación, aplicar controles de acceso y mantener trazabilidad de los eventos de seguridad. El trabajo se organizó en cuatro fases principales. Primero se realizó el análisis del entorno de identidades y el diseño de la arquitectura, considerando usuarios, perfiles, recursos protegidos, riesgos, roles, permisos y políticas de acceso. Posteriormente se implementó el núcleo IAM, integrando Auth0 para la gestión de identidades y autenticación, junto con componentes de Backend y Frontend. En las fases posteriores se incorporaron controles Zero Trust, mecanismos de auditoría y trazabilidad, pruebas funcionales y de seguridad, y un Dashboard Administrativo para visualizar usuarios, eventos y alertas. Finalmente se realizó la consolidación de la documentación, evidencias, bitácoras y entregables para el cierre profesional del proyecto.

Descripción de actividades realizadas

| Actividad realizada | Descripción detallada de la actividad realizada | Resultado/producto entregado | Período de realización (Semanas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 – Onboarding y planificación | Organización inicial del equipo, definición de roles y responsabilidades, canales de comunicación, alcance y evaluación inicial de tecnologías. | Plan de Recursos; roles; canales; repositorio y bitácora inicial. | Semana 1 |
| Análisis del entorno IAM | Identificación de usuarios, perfiles, recursos protegidos y riesgos de acceso; definición de alcance, supuestos y requerimientos. | Documento de Análisis del Entorno IAM; análisis de riesgos. | Semana 2 |
| Diseño de arquitectura y políticas | Diseño de arquitectura, modelo de identidades, roles, permisos, matriz de acceso y flujo de autenticación/autorización; propuesta de controles Zero Trust. | Documento de Diseño; arquitectura; matriz de permisos y políticas. | Semana 3 |
| Configuración del servicio IAM y autenticación | Configuración de Auth0, aplicación, callbacks, RBAC y MFA; registro, inicio de sesión y validación de estados de usuario. | Servicio IAM configurado; autenticación; MFA; RBAC; evidencias. | Semana 4 |
| Configuración de base de datos y Backend | Configuración de MySQL, archivo db.js, variables. env, pool de conexiones y ruta /test-db para validar conectividad. | Conexión de BD validada; db.js; /test-db; configuración documentada. | Semana 4 |
| Seguridad JWT e integración Backend–IAM | Implementación de express-oauth2-jwt-bearer, validación de tokens JWT, audience/issuerBaseURL y protección de rutas. | Middleware validateJWT; rutas protegidas; integración con Auth0. | Semanas 4–5 |
| Endpoints CRUD y servicios REST | Desarrollo de /profiles y /logs, operaciones GET/POST, validación de datos, async/await y consultas parametrizadas para evitar SQL Injection. | API funcional; endpoints documentados y probados. | Semana 5 |
| Autorización, roles y control de acceso | Configuración de roles y permisos, restricciones por recurso y pruebas diferenciadas de acceso según perfil. | Acceso diferenciado por roles; evidencias de control de acceso. | Semana 5 |
| Pruebas funcionales y documentación técnica | Configuración de pruebas Postman, validación de rutas públicas/protegidas, respuestas 200/401, especificaciones de endpoints, .env, dependencias y guía de instalación. | Colección de pruebas; resultados; documento técnico y guía. | Semana 5 |
| Auditoría, logs y trazabilidad | Registro de eventos de autenticación y cambios administrativos, diseño de almacenamiento de logs e integración Backend–monitoreo. | Módulo de auditoría; estructura de logs; trazabilidad. | Semana 6 |
| Controles Zero Trust y pruebas | Implementación de expiración de sesiones, restricciones por estado, protección de acciones sensibles y ejecución de pruebas positivas y negativas. | Controles Zero Trust; matriz de pruebas; resultados y evidencias. | Semana 7 |
| Dashboard Administrativo y refinamiento | Desarrollo y refinamiento del Dashboard para visualizar usuarios, sesiones, eventos y alertas; validación de la información presentada. | Dashboard funcional y evidencias de visualización. | Semana 8 |
| Cierre técnico y entrega profesional | Consolidación de arquitectura final, revisión de seguridad, documentación, bitácoras y evidencias; preparación de informe y demo. | Informe Profesional Final; bitácora completa; evidencias; demo; repositorio organizado. | Semanas 9–10 |

Logros y aprendizajes

| Principales logros | Principales aprendizajes |
| --- | --- |
| • Se estructuró un prototipo funcional de IAM y Zero Trust integrando identidad, autenticación, autorización, auditoría y monitoreo. • Se definieron y aplicaron roles y controles de acceso, fortaleciendo el principio de mínimo privilegio. • Se integraron componentes IAM, Backend y Frontend y se desarrolló un Dashboard Administrativo. • Se ejecutaron pruebas funcionales y de seguridad y se consolidaron evidencias para la validación del sistema. | • Comprensión integral del ciclo de gestión de identidades y accesos. • Experiencia de trabajo colaborativo por roles y componentes técnicos. • Mejora en documentación, trazabilidad y presentación de resultados. • Aplicación práctica de criterios de seguridad y validación de sistemas. |

Dificultades enfrentadas, soluciones aplicadas y recomendaciones

| Retos | Abordaje |
| --- | --- |
| Integración entre el servicio IAM y los componentes de la aplicación. | Se realizaron ajustes de configuración, validaciones de autenticación y pruebas de integración entre Auth0, Backend y Frontend, documentando los cambios y resultados. |
| Aplicación y validación de roles, permisos y controles de seguridad. | Se definieron roles y restricciones de acceso, se realizaron pruebas positivas y negativas y se verificó el comportamiento de los usuarios según su perfil. |
| Consolidación de evidencias y documentación de las diferentes fases. | Se estableció una estructura documental por fases, se actualizaron bitácoras, se consolidaron evidencias y se preparó el informe y la entrega profesional. |

Fecha de entrega:16/04/2026

Mejoras requeridas para el cierre

Actualizar la matriz de pruebas: completar “resultado obtenido”, “estado” y enlace/captura de evidencia para cada CP-001 a CP-006. Un caso marcado como Pendiente no puede respaldar una conclusión de prueba aprobada.

Agregar trazabilidad de extremo a extremo: requisito/control → caso de prueba → evidencia → resultado → incidencia/corrección → nueva ejecución. Esto convierte las capturas en evidencia auditable.

Depurar el documento antes de fase final: corregir rótulos como “Adminsitrativo”, evitar capturas repetidas y homogenizar nombres de artefactos y rutas.

Anexos

Informe Profesional Final: https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/f32dff2279711a0a238bde905ee5c2199b711508/00_Gestion_Proyecto/Entregables/Fase4/Informe_Final_Estancia_Profesional_SN6.docx

Nota: Documento que consolida el desarrollo del proyecto, las actividades realizadas durante las diferentes fases, los resultados obtenidos, los aprendizajes técnicos, las conclusiones y las recomendaciones de mejora.

Video o demo del sistema: Link

Nota: Demostración funcional de la solución desarrollada, en la que se presentan los principales componentes implementados, incluyendo el proceso de autenticación, controles de acceso, roles, Dashboard y funcionalidades de monitoreo.

Bitácora completa: https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/f32dff2279711a0a238bde905ee5c2199b711508/00_Gestion_Proyecto/Bitacoras/Bitacora_Semana5_SN6.docx

Nota: Registro cronológico de las actividades realizadas durante la Estancia Profesional, incluyendo responsables, evidencias, herramientas utilizadas, avances, problemas identificados, soluciones aplicadas y aportes individuales de los integrantes.

Repositorio ordenado y etiquetado: https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6.git

Nota: Repositorio que contiene el código fuente, documentación técnica, evidencias y archivos generados durante el desarrollo del proyecto, organizados de acuerdo con las diferentes fases y componentes de la solución.