ACTA DE REUNIÓN No. 007

Proyecto

IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso Seguro en la Nube

Equipo :SN-6

Fase : Fase 1 – Análisis del Entorno IAM

Fecha : 02/08/2026

Hora de inicio : 100:00 PM

Hora de finalización : 10: 30 PM

Medio de reunión

☐ Google Meet

Participantes

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Frontend / Dashboard Jr. |
| Lissete América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. |

Objetivo de la reunión

Revisar el avance de la segunda entrega de la Fase 3, validar el cumplimiento de las actividades programadas en el cronograma, verificar el progreso de la documentación técnica elaborada por cada integrante y dar seguimiento a la implementación de las pruebas funcionales, auditoría, monitoreo y Dashboard Administrativo.

Temas tratados

- Revisión del cumplimiento de las actividades asignadas en la primera entrega.

- Presentación del avance de los documentos individuales elaborados por cada integrante.

- Estado de implementación de los controles Zero Trust y validación de autenticación.

- Avance del módulo de auditoría, almacenamiento de logs e integración con el Backend.

- Revisión del Dashboard Administrativo y visualización de eventos.

- Actualización de la matriz de pruebas y resultados preliminares.

- Organización de evidencias técnicas y capturas para el entregable de la Fase 3.

- Seguimiento a la integración del documento general.

Acuerdos alcanzados

| No. | Acuerdo |
| --- | --- |
| 1 | Completar las actividades pendientes de la segunda entrega conforme al cronograma. |
| 2 | Incorporar las observaciones identificadas durante la revisión de los documentos individuales. |
| 3 | Continuar la ejecución de pruebas funcionales y de seguridad para validar los controles implementados. |
| 4 | Consolidar las evidencias técnicas y capturas de pantalla para el documento de la Fase 3. |
| 5 | Actualizar la bitácora, el cronograma y el documento general con los avances obtenidos. |

Actividades asignadas

| Responsable | Actividad | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández | Consolidar los documentos individuales recibidos e integrar el avance del documento general. | 1/8/2026 |
| Luis Fernando Sánchez | Finalizar la validación de autenticación, autorización y políticas Zero Trust. | 1/8/2026 |
| Danny Moreno | Completar la integración del Backend con el módulo de auditoría y monitoreo. | 1/8/2026 |
| Iván Palacios | Finalizar el Dashboard Administrativo e integrar la visualización de eventos y alertas. | 1/8/2026 |
| Lissette Zapata | Finalizar la ejecución de pruebas funcionales y documentar los resultados obtenidos. | 1/8/2026 |

Observaciones

Durante la reunión se verificó que el equipo mantiene un avance conforme al cronograma de la Fase 3. Se identificaron observaciones menores relacionadas con la integración de algunos documentos técnicos y la consolidación de evidencias, las cuales serán atendidas antes de la siguiente entrega. Se enfatizó la importancia de que cada integrante documente detalladamente las actividades desarrolladas y respalde su trabajo con capturas y resultados verificables.

Evidencias de la reunión

- Acta de reunión No. 005.

- Captura de asistencia en Google Meet.

- Avance del documento general de la Fase 3.

- Avance de documentos individuales.

- Revisión del cronograma actualizado.

- Evidencias preliminares de pruebas funcionales.

Próxima reunión

Fecha: 01/08/2026

Hora: 10:00 PM

Objetivo: Revisar el cumplimiento de la tercera entrega, validar las correcciones aplicadas, verificar las pruebas finales y preparar la consolidación del entregable de la Fase 3.

ASISTENCIA SI / NO

| Nombre | Asistencia |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | SI |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | NO |
| Danny Medardo Moreno Martínez | SI |
| Iván Alexander Palacios Hernández | SI |
| Lissete América Zapata de Zapata | SI |