IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso Seguro en la Nube

Fase:  2 – Documento Técnico – Fase 2 Backend IAM Zero Trust

Equipo: Grupo SN-6

Fecha de Entrega: 19 de julio de 2026

Integrantes y Roles

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Frontend / Dashboard Jr. |
| Lissete América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. |

# Resumen Ejecutivo

La fase 2 busca implementar y consolidar los componentes críticos del backend del sistema IAM Zero Trust, asegurando la correcta integración con la base de datos MySQL, la validación de tokens JWT emitidos por Auth0 y la exposición de endpoints seguros para la gestión de perfiles y registros de acceso. El propósito es garantizar un entorno confiable, escalable y alineado con los principios de seguridad Zero Trust.

2. Alcance

- Configuración de infraestructura de base de datos.

- Implementación de middleware de seguridad con Auth0.

- Desarrollo de endpoints CRUD para perfiles y logs.

- Pruebas funcionales con Postman.

- Documentación técnica y lineamientos de buenas prácticas.

3. Actividades Técnicas

3.1 Configuración de la Conexión a la Base de Datos

- Acciones:

  - Crear archivo db.js con pool de conexiones usando mysql2/promise.

  - Definir parámetros en .env (DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME).

  - Implementar ruta /test-db para validar conexión.

- Descripción técnica:

  - Uso de createPool para manejar múltiples conexiones concurrentes.

  - Manejo de errores con try/catch y logs en consola.

- Entregables:

  - Archivo db.js funcional.

  - Ruta de prueba accesible desde navegador/Postman.

- Herramientas: Node.js, Express, MySQL2, dotenv.

3.2 Middleware de Seguridad JWT

- Acciones:

  - Configurar express-oauth2-jwt-bearer para validar tokens.

  - Definir audience y issuerBaseURL en .env.

  - Implementar middleware validateJWT.

- Descripción técnica:

  - Validación de tokens con algoritmo RS256.

  - Integración con Auth0 para Machine-to-Machine tokens.

  - Manejo de errores con logger personalizado.

- Entregables:

  - Middleware validateJWT operativo.

  - Rutas protegidas que devuelven 401 si no hay token válido.

- Herramientas: Auth0, express-oauth2-jwt-bearer.

3.3 Endpoints CRUD

- Acciones:

  - Crear rutas RESTful para perfiles y logs.

  - Implementar operaciones básicas: GET, POST.

- Descripción técnica:

  - GET /profiles: consulta de registros en tabla profiles.

  - POST /profiles: inserción de nuevos perfiles con validación de datos.

  - POST /logs: registro de acciones en tabla access_logs.

  - Uso de async/await y consultas parametrizadas para evitar SQL Injection.

- Entregables:

  - Endpoints documentados y probados.

- Herramientas: Express, MySQL2, Postman.

3.4 Pruebas Funcionales

- Acciones:

  - Configurar colección en Postman.

  - Probar rutas públicas y protegidas.

  - Validar respuestas con y sin token.

- Descripción técnica:

  - Enviar Authorization: Bearer <access_token> en headers.

  - Verificar respuestas 200 (éxito) y 401 (Unauthorized).

  - Documentar casos de prueba y resultados esperados.

- Entregables:

  - Colección Postman con pruebas automatizadas.

- Herramientas: Postman, JWT.io.

3.5 Documentación Técnica

- Acciones:

  - Redactar especificaciones de endpoints.

  - Documentar configuración de .env y dependencias.

  - Incluir ejemplos de requests/responses.

- Descripción técnica:

  - Uso de tablas para roles y permisos.

  - Diagramas de flujo de autenticación.

  - Buenas prácticas de seguridad (Zero Trust, SQL parametrizado, manejo de errores).

- Entregables:

  - Documento técnico consolidado.

  - Guía de instalación y pruebas.

- Herramientas: Markdown, diagramas UML, tablas comparativas.

4. Cronograma Tentativo

| Semana | Actividad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configuración DB y prueba /test-db | Archivo db.js y conexión validada |
| 2 | Middleware JWT con Auth0 | Rutas protegidas con validación |
| 3 | Endpoints CRUD (profiles, logs) | API funcional con operaciones básicas |
| 4 | Pruebas en Postman | Colección Postman con casos de prueba |
| 5 | Documentación técnica | Documento consolidado con ejemplos y diagramas |

5. Conclusiones

La fase 2 establece la base técnica del backend IAM Zero Trust, integrando seguridad, persistencia de datos y pruebas funcionales. Con estas actividades, el sistema queda preparado para fases posteriores de escalamiento, integración con frontend y despliegue en entornos cloud.