ACTA DE REUNIÓN No. 001

Proyecto

IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso Seguro en la Nube

Equipo :SN-6

Fase : Fase 0 – Onboarding y Planificación

Fecha :08 /06/ 2026

Hora de inicio : 6:00 PM

Hora de finalización : 7: 30 PM

Medio de reunión

☐ Google Meet

Participantes

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Frontend / Dashboard Jr. |
| Lissete América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. |

Objetivo de la reunión

Realizar la sesión inicial de organización del proyecto, asignar responsabilidades, establecer mecanismos de comunicación y definir las actividades correspondientes a la Fase 0.

Temas tratados

- Presentación general del proyecto.

- Revisión de los objetivos de la estancia.

- Asignación de roles y responsabilidades.

- Definición de canales de comunicación.

- Revisión del cronograma de actividades.

- Organización del repositorio GitHub.

- Definición de actividades individuales para la Fase 0.

- Espacio para consultas y observaciones.

Acuerdos alcanzados

| No. | Acuerdo |
| --- | --- |
| 1 | Se aprueba la distribución de roles del equipo. |
| 2 | Se utilizarán Telegram, WhatsApp y Google Meet para la comunicación oficial. |
| 3 | Se creará un repositorio GitHub para el proyecto. |
| 4 | Cada integrante desarrollará las actividades asignadas según su rol. |
| 5 | Las tecnologías del proyecto serán evaluadas antes de tomar una decisión definitiva. |

Actividades asignadas

| Responsable | Actividad | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez | Gestión del proyecto, cronograma y documentación inicial | 14/06/2026 |
| Luis Fernando Sánchez | Investigación de plataformas IAM | 14/06/2026 |
| Danny Moreno | Investigación Backend y Base de Datos | 14/06/2026 |
| Iván Palacios | Investigación Frontend y Dashboard | 14/06/2026 |
| Lissete Zapata | Bitácora, documentación y riesgos iniciales | 14/06/2026 |

Observaciones

Durante esta fase no se seleccionarán tecnologías definitivas. El equipo realizará una evaluación comparativa para tomar decisiones fundamentadas en fases posteriores.

Evidencias de la reunión

- Captura de pantalla de la reunión.

- Captura del grupo de comunicación.

- Lista de participantes.

- Cronograma de actividades.

Próxima reunión

Fecha: 10/06/2026

Hora: 7:00 PM

Objetivo: Revisión de avances y preparación de la Fase 1.

ASISTENCIA SI / NO

| Nombre | Asistencia |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | SI |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | SI |
| Danny Medardo Moreno Martínez | SI |
| Iván Alexander Palacios Hernández | SI |
| Lissete América Zapata de Zapata | SI |