ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Versión para seguimiento grupal y evaluación individual

Propósito del instrumento: Esta versión íntegra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

| Fase: | Fase 3 – Implementación de Controles Zero Trust, Pruebas y Monitoreo. |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso seguro en la Nube |
| Equipo: | Grupo SN-6 |
| Tutor: | Carlos Guillermo Rodríguez |
| Ciclo: | Ciclo 06 – 01/2026 |
| Semana No.: | Semana 4 Fecha (inicio - fin): 20/07/2026 al 02/08/2026 |

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

| Campo | Registro de la semana |
| --- | --- |
| Integrantes presentes | Neldy Liliana Hernandez, Luis Fernando Sánchez, Danny Moreno, Iván Palacios y Lissete Zapata |
| Roles activos | Líder de Proyecto Jr., Ingeniero IAM Jr., Ingeniero Cloud / Backend Jr., Frontend / Dashboard Jr., QA / Seguridad / Documentación Jr. |
| Fase actual | Fase 3 – Implementación de Controles Zero Trust, Pruebas y Monitoreo |
| Entregable objetivo | Implementación de Controles Zero Trust, Auditoría, Monitoreo, Dashboard Administrativo, Pruebas Funcionales y de Seguridad, y Consolidación del Entregable de la Fase 3. |
| Acuerdos clave | • Dar seguimiento diario al cronograma mediante reuniones cortas de control. • Implementar controles adicionales de autenticación y políticas Zero Trust. • Configurar la expiración de sesiones y restricciones por estado del usuario. • Implementar el registro de eventos de autenticación y cambios administrativos. • Diseñar la estructura de almacenamiento de logs e integrar el Backend con el módulo de monitoreo. • Desarrollar el Dashboard Administrativo con visualización de usuarios, eventos, alertas y sesiones. • Actualizar la matriz de pruebas y ejecutar pruebas funcionales y de seguridad. • Consolidar las evidencias técnicas y el documento final de la Fase 3. |
| Riesgos iniciales | • Retrasos en la integración entre Backend, Frontend y Auth0. • Configuración incorrecta de políticas Zero Trust. • Errores en el registro de auditoría y almacenamiento de logs. • Inconsistencias en la visualización del Dashboard. • Retrasos en la consolidación documental del entregable. |
| Estado general | En ejecución. Las actividades se desarrollan conforme al cronograma de la Fase 3, con seguimiento diario al avance del equipo, revisión de entregables individuales y validación continua de los componentes implementados. |

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

| Actividad | Descripción técnica | Responsable | Evidencia verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinación de reuniones de seguimiento | Organización de reuniones diarias para revisar el avance de las actividades, resolver bloqueos y verificar el cumplimiento del cronograma de la Fase 3. | Neldy Liliana Hernández | Acta_Reunion_004_Fase3_SN6.docx Acta_Reunion_005_Fase3_SN6.docx Acta_Reunion_006_Fase3_SN6.docx Acta_Reunion_007_Fase3_SN6.docx |
| Elaboración de cronograma de actividades fase 3. | Realizar cronograma de actividades para la fase 3 y distribución de actividades. | Neldy Liliana Hernández | Cronograma de Actividades - Fase 3 – Implementación de controles Zero Trust, pruebas y monitoreo.xlsx |
| Consolidación del entregable Fase 3 | Integración de la documentación técnica elaborada por cada integrante para conformar el documento final de la fase. | Neldy Liliana Hernández | Documento_Fase3_SN6.docx |
| Actualización de Bitácora y cronograma | Actualización del cronograma de actividades y elaboración de la bitácora semanal con base en los avances reportados por el equipo. | Neldy Liliana Hernández | Bitacora_Semana4_SN6.docx |
| Implementación de controles adicionales de autenticación | Configuración de mecanismos adicionales de autenticación y validación de políticas de acceso siguiendo el modelo Zero Trust. | Luis Fernando Sánchez | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf |
| Configuración de expiración de sesiones | Configuración del tiempo de expiración de sesión y validación de restricciones por estado del usuario (activo, bloqueado o deshabilitado). | Luis Fernando Sánchez | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf |
| Validación de autenticación, autorización y políticas de acceso | Verificación del funcionamiento de autenticación, autorización, roles y restricciones mediante pruebas funcionales. | Luis Fernando Sánchez | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdff |
| Implementación del registro de eventos | Desarrollo del registro de eventos de autenticación, accesos y cambios administrativos utilizando los servicios de monitoreo disponibles. | Danny Moreno | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Implementacion de Registro de Eventos y Cambios Administrativos.docx |
| Implementación del almacenamiento de logs | Diseño e implementación de la estructura para almacenar los registros de auditoría y eventos del sistema. | Danny Moreno | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Diseno e Implementacion de estructura de almacenamiento de logs.docx |
| Integración Backend con monitoreo | Desarrollo de la integración entre la API Backend y el módulo de monitoreo para el registro y consulta de eventos. | Danny Moreno | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Integracion de backend con el modulo de monitoreo y trazabilidad.docx |
| Desarrollo del Dashboard Administrativo | Desarrollo del Dashboard para la visualización de usuarios, eventos administrativos y métricas del sistema. | Iván Palacios | F3_Dashboard_Funcional.docx |
| Integración de eventos, alertas y sesiones | Integración de la información proveniente del Backend y Auth0 para mostrar eventos, alertas y sesiones activas. | Iván Palacios | F3_Dashboard_eventos_alertas.docx |
| Actualización de la matriz de pruebas | Diseño y actualización de la matriz de pruebas considerando autenticación, dashboard, sesiones, eventos y alertas. | Lissette Zapata | Fase 3 - Matriz de Pruebas Proyecto 6 – casos.docx |
| Ejecución de pruebas funcionales y de seguridad | Validación de acceso autorizado, acceso denegado, sesión expirada, usuario sin privilegios, cuenta deshabilitada e intentos administrativos no autorizados. | Lissette Zapata | Fase 3 - Registro de Evidencias Proyecto 6.docx |

3. Herramientas y servicios utilizados

| Herramienta / Servicio | Propósito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Control de versiones y gestión documental. | Repositorio oficial del proyecto. |
| Visual Studio Code | Desarrollo Backend y Frontend. | Desarrollo e integración de componentes. |
| Auth0 | Gestión de identidades, autenticación, autorización y monitoreo. | Implementación de autenticación, MFA, RBAC y consulta de eventos. |
| Node.js | Desarrollo Backend. | Implementación de APIs y lógica del sistema. |
| Express.js | Desarrollo de servicios REST. | Implementación de endpoints y middleware de seguridad. |
| HTML / CSS / JavaScript | Desarrollo Frontend. | Construcción e integración del Dashboard Administrativo. |
| MySQL | Gestión de la base de datos. | Almacenamiento y consulta de información del sistema. |
| Postman | Validación de APIs. | Pruebas de autenticación, autorización, auditoría y monitoreo. |
| JWT.io | Validación de tokens JWT. | Verificación de estructura, vigencia y contenido de los tokens de acceso. |
| Google Chrome | Validación de la aplicación web. | Pruebas del Dashboard, autenticación y funcionamiento de la interfaz. |
| Git | Control de versiones local. | Administración y sincronización del código con GitHub. |
| Microsoft Excel | Elaboración de la matriz de pruebas. | Registro de casos de prueba, resultados y evidencias. |
| Microsoft Word | Elaboración de documentación técnica. | Desarrollo de bitácoras, entregables y documentación del proyecto. |
| Google Meet | Reuniones de seguimiento. | Coordinación diaria del equipo y revisión de avances. |
| WhatsApp | Comunicación del proyecto. | Seguimiento rápido de actividades y acuerdos. |
| Telegram | Comunicación técnica. | Coordinación entre los integrantes del equipo y seguimiento de tareas. |

4. Problemas detectados y análisis

| Problema | Impacto | Causa probable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición de controles Zero Trust | Retraso en la implementación de políticas de acceso. | Revisión de requerimientos funcionales antes de la configuración. | Documento Técnico IAM |
| Configuración de expiración de sesiones | Posibles cierres de sesión fuera del comportamiento esperado. | Parámetros de configuración iniciales pendientes de validación. | Evidencias de configuración |
| Registro de eventos de auditoría | Inconsistencias en la generación de logs administrativos. | Integración parcial con el servicio de monitoreo. | Evidencias Backend |
| Integración Backend–Dashboard | Información incompleta en el panel administrativo. | Endpoints pendientes de integración entre Backend y Frontend. | Evidencias Frontend |
| Visualización de eventos y alertas | Información incompleta para el monitoreo del sistema. | Ajustes pendientes en el consumo de servicios y visualización. | Dashboard Administrativo |
| Pruebas funcionales y de seguridad | Hallazgos durante la validación de restricciones y sesiones. | Ajustes posteriores a la implementación de controles Zero Trust. | Matriz de Pruebas Fase 3 |

5. Soluciones aplicadas

| Solución aplicada | Problema asociado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de la configuración de controles Zero Trust y autenticación. | Configuración inicial de políticas de acceso. | Ingeniero IAM Jr. | Controles_Autenticacion_ZeroTrust.docx |
| Ajuste de parámetros de expiración de sesiones y restricciones por estado del usuario. | Comportamiento de sesiones y validación de usuarios. | Ingeniero IAM Jr. | Configuracion_Sesiones_ZeroTrust.docx |
| Implementación del registro de eventos de autenticación y cambios administrativos. | Ausencia de trazabilidad de eventos. | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Implementacion de Registro de Eventos y Cambios Administrativos.docx |
| Diseño de la estructura de almacenamiento de logs para auditoría. | Organización de registros del sistema. | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Diseno e Implementacion de estructura de almacenamiento de logs.docx |
| Integración del Backend con el módulo de monitoreo y trazabilidad. | Comunicación entre Backend y Dashboard. | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Integracion de backend con el modulo de monitoreo y trazabilidad.docx |
| Desarrollo del Dashboard Administrativo | Desarrollo del Dashboard para la visualización de usuarios, eventos administrativos y métricas del sistema. | Frontend / Dashboard Jr. | F3_Dashboard_Funcional.docx |
| Integración del Dashboard con los servicios de Backend y Auth0. | Visualización incompleta de eventos y sesiones. | Frontend / Dashboard Jr. | F3_Dashboard_eventos_alertas.docx |
| Actualización de la matriz de pruebas y ejecución de escenarios funcionales y de seguridad. | Validación de controles Zero Trust. | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Matriz_Pruebas_Fase3.xlsx |
| Consolidación de evidencias técnicas y documentación del entregable. | Organización de la documentación de la fase. | Líder de Proyecto Jr. | Documento_Fase3_SN6.docx |

6. Estado del proyecto esta semana

| Área | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | Completado | Seguimiento diario mediante reuniones y control del cronograma. |
| Implementación Zero Trust | Completado | Se implementaron controles adicionales de autenticación y políticas de acceso. |
| Backend | Completado | Se desarrolló el registro de eventos, almacenamiento de logs e integración con monitoreo. |
| Frontend | Completado | Se desarrolló el Dashboard Administrativo y la visualización de eventos, alertas y sesiones. |
| QA / Seguridad | Completado | Se actualizaron las pruebas funcionales y de seguridad y se validó el funcionamiento del sistema. |
| Documentación | Completado | Se consolidaron las evidencias técnicas, la bitácora y el documento de la Fase 3. |

7. Plan de trabajo para la próxima semana

| Tarea próxima semana | Responsable | Fase | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar observaciones del tutor y aplicar mejoras al proyecto. | Todo el equipo | Continuación | Proyecto actualizado |
| Ajustar controles Zero Trust según resultados de pruebas. | Ingeniero IAM Jr. | Continuación | Políticas optimizadas |
| Optimizar el módulo de auditoría y monitoreo. | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Continuación | Registro de eventos optimizado |
| Incorporar mejoras visuales al Dashboard Administrativo. | Frontend / Dashboard Jr. | Continuación | Dashboard actualizado |
| Actualizar pruebas y evidencias después de los ajustes. | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Continuación | Evidencias actualizadas |
| Consolidar la documentación final del proyecto. | Líder de Proyecto Jr. | Continuación | Documentación actualizada |
| Elaboración de cronograma de actividades fase 4. | Líder de Proyecto Jr. | Continuación | Documentación actualizada |
| Preparación de informe final | Líder de Proyecto Jr. | Continuación | Documentación actualizada |

8. Aportes individuales verificables

| Integrante | Rol | Tarea técnica específica realizada | Componente / Entregable afectado | Evidencia verificable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Coordinación de reuniones diarias de seguimiento y control de avance. | Gestión del proyecto | Acta_Reunion_004_Fase3_SN6.docx. Acta_Reunion_005_Fase3_SN6.docx. Acta_Reunion_006_Fase3_SN6.docx. Acta_Reunion_007_Fase3_SN6.docx. | Seguimiento del cronograma completado. |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Elaboración de minutas, bitácora e integración de documentos individuales al entregable general. | Documentación | Documento_Fase3_SN6.docx | Documentación consolidada. |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Elaboración de cronograma de actividades fase 3. | Documentación | Cronograma de Actividades - Fase 3 – Implementación de controles Zero Trust, pruebas y monitoreo.xlsx | Actividades distribuidas. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Implementación de controles adicionales de autenticación y políticas Zero Trust. | IAM | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf | Controles implementados. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Configuración de expiración de sesiones, restricciones por estado del usuario y validación de autenticación y autorización. | IAM | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf | Políticas aplicadas y verificadas. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Implementación del registro de eventos de autenticación y cambios administrativos. | Backend | Registro_Eventos_Auditoria.docx | Auditoría implementada. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Diseño del almacenamiento de logs e integración del Backend con el módulo de monitoreo. | Backend | Backend_Monitoreo.docx | Monitoreo integrado correctamente. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Frontend / Dashboard Jr. | Desarrollo del Dashboard Administrativo para visualización de usuarios y eventos. | Frontend | F3_Dashboard_Funcional.docx | Dashboard funcional. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Frontend / Dashboard Jr. | Integración de eventos, alertas, sesiones y mejoras de experiencia de usuario. | Frontend | F3_Dashboard_eventos_alertas.docx | Dashboard optimizado. |
| Lissette América Zapata de Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Diseño y actualización de la matriz de pruebas de la Fase 3. | QA | Fase 3 - Matriz de Pruebas Proyecto 6 - casos.docx | Casos de prueba actualizados. |
| Lissette América Zapata de Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Ejecución de pruebas funcionales, pruebas de seguridad y consolidación de hallazgos. | QA | Fase 3 - Registro de Evidencias Proyecto 6.docx | Validaciones completadas y evidencias registradas. |

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

| Integrante | Tarea asignada | Estado | Observación del cumplimiento | Seguimiento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto Jr. | Coordinar reuniones de seguimiento y control de la Fase 3. | Cumplido | Se realizaron reuniones periódicas, se dio seguimiento al cronograma y se documentaron los avances del equipo. | Consolidar la documentación final del proyecto. |
| Líder de Proyecto Jr. | Integrar la documentación técnica y actualizar la bitácora. | Cumplido | Se consolidaron los documentos individuales y se preparó el entregable de la Fase 3. | Revisar observaciones finales del tutor. |
| Ingeniero IAM Jr. | Implementar controles adicionales de autenticación y políticas Zero Trust. | Cumplido | Se configuraron las políticas de autenticación y acceso conforme a los requerimientos de la fase. | Afinar políticas según resultados de pruebas. |
| Ingeniero IAM Jr. | Configurar expiración de sesiones y restricciones por estado del usuario. | Cumplido | Se validó el comportamiento de sesiones, estados de usuarios y autorizaciones. | Validar escenarios adicionales de acceso. |
| Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Implementar el registro de eventos de autenticación y cambios administrativos. | Cumplido | Se desarrolló el módulo de auditoría y registro de eventos. | Optimizar consultas de auditoría y monitoreo. |
| Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Diseñar almacenamiento de logs e integrar Backend con monitoreo. | Cumplido | Se integró el Backend con el módulo de monitoreo y trazabilidad. | Incorporar mejoras derivadas de pruebas. |
| Frontend / Dashboard Jr. | Desarrollar el Dashboard Administrativo. | Cumplido | Se implementó la visualización de usuarios, eventos y alertas. | Incorporar mejoras visuales y de usabilidad. |
| Frontend / Dashboard Jr. | Integrar sesiones, eventos y alertas. | Cumplido | Se integró la información proveniente del Backend y servicios de autenticación. | Optimizar la experiencia del usuario. |
| QA / Seguridad / Documentación Jr. | Actualizar la matriz de pruebas y ejecutar pruebas funcionales. | Cumplido | Se validaron los escenarios de autenticación, autorización y seguridad definidos para la fase. | Ampliar los escenarios de pruebas de seguridad. |
| QA / Seguridad / Documentación Jr. | Consolidar evidencias | Cumplido | Se documentaron los resultados obtenidos durante la validación del sistema. | Actualizar evidencias con las mejoras implementadas. |

10. Participación en documentos técnicos y entregables

| Integrante | Documento / Entregable | Sección elaborada o corregida | Tipo de aporte | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto Jr. | Acta de Reunión No. 004 | Elaboración del acta de seguimiento de la Fase 3. | Documentación | Acta_Reunion_004_Fase3_SN6.docx Acta_Reunion_005_Fase3_SN6.docx Acta_Reunion_006_Fase3_SN6.docx Acta_Reunion_007_Fase3_SN6.docx |
| Líder de Proyecto Jr. | Documento Fase 3 | Consolidación del documento técnico y revisión final. | Documentación | Documento_Fase3_SN6.docx |
| Líder de Proyecto Jr. | Bitácora Semana 4 | Actualización y consolidación de la bitácora oficial. | Documentación | Bitacora_Semana4_SN6.docx |
| Líder de Proyecto Jr. | Cronograma de actividades Fase 3 | Cronograma de actividades | Documentación | Cronograma de Actividades - Fase 3 – Implementación de controles Zero Trust, pruebas y monitoreo.xlsx |
| Ingeniero IAM Jr. | Controles Zero Trust | Implementación de políticas de autenticación y acceso. | Implementación | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf |
| Ingeniero IAM Jr. | Configuración de Sesiones | Configuración de expiración de sesiones y restricciones por estado del usuario. | Implementación | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf |
| Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Módulo de Auditoría | Desarrollo del registro de eventos y cambios administrativos. | Implementación | Registro_Eventos_Auditoria.docx |
| Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Backend y Monitoreo | Integración con el módulo de monitoreo y almacenamiento de logs. | Implementación | Backend_Monitoreo.docx |
| Frontend / Dashboard Jr. | Dashboard Administrativo | Desarrollo de vistas administrativas y panel de monitoreo. | Implementación | F3_Dashboard_Funcional.docx |
| Frontend / Dashboard Jr. | Dashboard de Eventos | Integración de eventos, sesiones y alertas del sistema. | Implementación | F3_Dashboard_eventos_alertas.docx |
| QA / Seguridad / Documentación Jr. | Matriz de Pruebas | Diseño y actualización de escenarios de prueba de la Fase 3. | QA | Fase 3 - Matriz de Pruebas Proyecto 6 - casos.docx |
| QA / Seguridad / Documentación Jr. | Evidencias de Pruebas | Registro de resultados y hallazgos de las pruebas funcionales y de seguridad. | QA | Fase 3 - Registro de Evidencias Proyecto 6.docx |
| Todo el equipo | Documento Fase 3 | Revisión técnica, validación y aprobación del entregable. | Validación técnica | Documento_Aprobado_Fase3.docx |

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

| Integrante | Tipo de prueba / configuración | Elemento intervenido | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Validación documental | Documento Fase 3 | Documentación consolidada y validada. | Documento_Fase3_SN6.docx |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Configuración de controles Zero Trust | Políticas de autenticación | Controles implementados correctamente. | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Validación de autenticación y autorización | Inicio de sesión, roles y sesiones | Políticas de acceso funcionando conforme a lo esperado. | Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Validación del módulo de auditoría | Registro de eventos | Eventos registrados correctamente. | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Implementacion de Registro de Eventos y Cambios Administrativos.docx |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Validación Backend | API de monitoreo y almacenamiento de logs | Integración funcional con monitoreo. | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Integracion de backend con el modulo de monitoreo y trazabilidad.docx |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Validación del Dashboard | Dashboard Administrativo | Visualización correcta de usuarios y eventos. | F3_Dashboard_Funcional.docx |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Validación Frontend | Eventos, alertas y sesiones | Información mostrada correctamente en la interfaz. | F3_Dashboard_eventos_alertas.docx |
| Lissette América Zapata de Zapata | Pruebas funcionales | Autenticación, autorización y Dashboard | Escenarios ejecutados satisfactoriamente. | Fase 3 - Matriz de Pruebas Proyecto 6 - casos.docx |
| Lissette América Zapata de Zapata | Validación de seguridad | Restricciones de acceso, sesión expirada y usuarios sin privilegios | Resultados registrados y documentados. | Fase 3 - Registro de Evidencias Proyecto 6.docx |

12. Participación en demo o explicación técnica (Solo utilizar en entrega del informe final)

Nota: De acuerdo con el formato oficial del proyecto, este apartado solo aplica para la entrega del informe final, por lo que en la Fase 3 puede registrarse de la siguiente manera:

| Integrante | Parte explicada o demostrada | Evidencia presentada | Nivel de dominio observado |
| --- | --- | --- | --- |
| Todo el equipo | No aplica para la Fase 3. La demostración técnica se realizará durante la presentación del informe final del proyecto. | N/A | N/A |

13. Reflexión individual por rol

| Integrante | Rol | Qué realizó | Dificultad técnica enfrentada | Cómo la resolvió | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Coordinó las reuniones de seguimiento, elaboró las minutas, actualizó la bitácora y consolidó la documentación técnica del equipo para la Fase 3. | Coordinar la entrega de documentos y mantener sincronizado el avance de todos los integrantes. | Se establecieron reuniones diarias de seguimiento y se dio control continuo al cronograma y a la documentación. | Consolidar el informe final y atender observaciones del tutor. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Implementó controles adicionales de autenticación, políticas Zero Trust, expiración de sesiones y restricciones por estado del usuario. | Definir y validar correctamente las políticas de acceso y los escenarios de autenticación. | Se revisó la configuración implementada y se realizaron pruebas de autenticación, autorización y control de acceso. | Optimizar las políticas de acceso y reforzar la validación de seguridad. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Implementó el registro de eventos, almacenamiento de logs e integración del Backend con el módulo de monitoreo y trazabilidad. | Integrar adecuadamente los eventos generados por el sistema con el mecanismo de monitoreo. | Se desarrollaron los servicios necesarios y se validó la comunicación entre el Backend y el módulo de monitoreo. | Optimizar la consulta y almacenamiento de logs para mejorar la trazabilidad del sistema. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Frontend / Dashboard Jr. | Desarrolló el Dashboard Administrativo, integró la visualización de usuarios, eventos, alertas y sesiones, además de mejorar la experiencia de usuario. | Integrar correctamente la información proveniente del Backend y del servicio de autenticación. | Se ajustó la comunicación mediante APIs y se realizaron pruebas sobre la visualización de la información. | Incorporar mejoras visuales y optimizar la experiencia de usuario del Dashboard. |
| Lissette América Zapata de Zapata | QA / Seguridad / Documentación Jr. | Actualizó la matriz de pruebas, ejecutó pruebas funcionales y de seguridad y consolidó las evidencias técnicas obtenidas durante la validación. | Definir escenarios de prueba que cubrieran todos los controles implementados en la Fase 3. | Se elaboró una matriz de pruebas completa y se documentaron los resultados obtenidos durante la ejecución de cada escenario. | Ampliar las pruebas de seguridad y actualizar las evidencias finales del proyecto. |

14. Registro consolidado de evidencias

| No. | Descripción de la evidencia | Tipo | Responsable | Enlace / Ruta / Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de reunión de seguimiento Fase 3 | Acta | Líder de Proyecto Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/c220ec95a7b46e9f1758210073ea72f248eb8e84/00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_004_Fase3_SN6.docx.docx |
| 2 | Acta de reunión de seguimiento Fase 3 | Acta | Líder de Proyecto Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/c220ec95a7b46e9f1758210073ea72f248eb8e84/00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_005_Fase3_SN6.docx.docx |
| 3 | Acta de reunión de seguimiento Fase 3 | Acta | Líder de Proyecto Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/9056a0c4215fdcea9a697abbc3af57aea4972a5b/00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_006_Fase3_SN6.docx.docx |
| 4 | Acta de reunión de seguimiento Fase 3 | Acta | Líder de Proyecto Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/2e828a5f346b8dbacecf117bbdf39df0ce947e49/00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_007_Fase3_SN6.docx |
| 5 | Documento consolidado Fase 3 | Documento | Líder de Proyecto Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/2e828a5f346b8dbacecf117bbdf39df0ce947e49/00_Gestion_Proyecto/Entregables/Fase3/Plantilla%20Fase%203%20%E2%80%93%20Implementaci%C3%B3n.docx |
| 6 | Bitácora Semana 4 | Documento | Líder de Proyecto Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/c220ec95a7b46e9f1758210073ea72f248eb8e84/00_Gestion_Proyecto/Bitacoras/Bitacora_Semana4_SN6.docx |
| 7 | Cronograma de actividades Fase 3 | Documento | Líder de Proyecto Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/c220ec95a7b46e9f1758210073ea72f248eb8e84/00_Gestion_Proyecto/Cronogramas/Cronograma%20de%20Actividades%20-%20Fase%203%20%E2%80%93%20Implementaci%C3%B3n%20de%20controles%20Zero%20Trust%2C%20pruebas%20y%20monitoreo.xlsx |
| 8 | Controles adicionales de autenticación y políticas Zero Trust | Documento | Ingeniero IAM Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/01_IAM/Evidencias/Fase%203%20-%20Ingeniero%20IAM%20Jr..pdf |
| 9 | Configuración de sesiones y restricciones por estado del usuario | Documento | Ingeniero IAM Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/01_IAM/Evidencias/Fase%203%20-%20Ingeniero%20IAM%20Jr..pdf |
| 10 | Registro de eventos de autenticación y cambios administrativos | Documento | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Implementacion de Registro de Eventos y Cambios Administrativos.docx |
| 11 | Estructura de almacenamiento de logs | Documento | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Diseno e Implementacion de estructura de almacenamiento de logs.docx |
| 12 | Integración Backend con monitoreo | Documento | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | 02_Backend_Cloud/Investigacion/Fase 3 - Diseno e Implementacion de estructura de almacenamiento de logs.docx |
| 13 | Dashboard Administrativo | Documento | Frontend / Dashboard Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Investigacion/F3_Dashboard_Funcional.docx |
| 14 | Dashboard de eventos, alertas y sesiones | Documento | Frontend / Dashboard Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/main/03_Frontend_Dashboard/Investigacion/F3_Dashboard_eventos_alertas.docx |
| 15 | Matriz de Pruebas Fase 3 | Documento | QA / Seguridad / Documentación Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/c682fae1a49a97caeb7d69c929e3132763959275/04_QA_Seguridad_Documentacion/Matriz_Pruebas/Fase%203%20-%20Matriz%20de%20Pruebas%20Proyecto%206%20-%20casos.docx |
| 16 | Evidencias de pruebas funcionales y de seguridad | Documento | QA / Seguridad / Documentación Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/c682fae1a49a97caeb7d69c929e3132763959275/04_QA_Seguridad_Documentacion/Evidencias/Fase%203%20-%20Registro%20de%20Evidencias%20Proyecto%206.docx |
| 17 | diagrama de arquitectura | Documento | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/1e0ebabc8c212a1f68d5a36be9eac21ae0c86477/02_Backend_Cloud/Evidencias/FASE%203%20-%20DIAGRAMA%20DE%20ARQUITECTURA.pdf |
| 18 | Tabla de endpoint: método, ruta, autorización requerida, pavload, validaciones, respuestas v ejemplo real. Incorporar evidencia de GET/POST y de respuestas 200, y 401 | Documento | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | https://github.com/neldylilianahernandez23-collab/IAM-ZeroTrust-SN6/blob/ae6765f90861f768a074d0c792fd73ab1621b9d2/02_Backend_Cloud/Evidencias/Fase%203%20-%20Respuestas%20del%20servicio.docx |

Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.

15.Registro de evidencias

Durante la Semana 4, correspondiente a la Fase 3 – Implementación de Controles Zero Trust, Pruebas y Monitoreo, se recopilaron evidencias relacionadas con la implementación de controles adicionales de autenticación y políticas Zero Trust, la configuración de la expiración de sesiones y restricciones por estado del usuario, el desarrollo del módulo de auditoría y almacenamiento de logs, la integración del Backend con el sistema de monitoreo y trazabilidad, el desarrollo del Dashboard Administrativo para la visualización de usuarios, eventos, alertas y sesiones, la actualización de la matriz de pruebas, la ejecución de pruebas funcionales y de seguridad, así como la consolidación del entregable técnico y la documentación generada durante la fase.

Evidencia 1: 00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_004_Fase3_SN6.docx

Evidencia 2: 00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_005_Fase3_SN6.docx

Evidencia 3: 00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_006_Fase3_SN6.docx

Evidencia 4: 00_Gestion_Proyecto/Actas_Reunion/Acta_Reunion_007_Fase3_SN6.docx

Evidencia 5: 00_Gestion_Proyecto/Documentos/Documento_Fase3_SN6.docx

Evidencia 6: 00_Gestion_Proyecto/Bitacoras/Bitacora_Semana4_SN6.docx

Evidencia 7: 00_Gestion_Proyecto/Cronogramas/Cronograma de Actividades - Fase 3 – Implementación de controles Zero Trust, pruebas y monitoreo.xlsx

Evidencia 8: 01_IAM/Implementacion/Controles_Autenticacion_ZeroTrust.docx

Evidencia 9: 01_IAM/Implementacion/Configuracion_Sesiones_ZeroTrust.docx

Evidencia 10: 02_Backend_Cloud/Auditoria/Registro_Eventos_Auditoria.docx

Evidencia 11: 02_Backend_Cloud/Logs/Estructura_Logs.docx

Evidencia 12: 02_Backend_Cloud/Backend_Monitoreo.docx

Evidencia 13: 03_Frontend_Dashboard/Dashboard_Admin.pdf

Evidencia 14: 03_Frontend_Dashboard/Dashboard_Eventos.pdf

Evidencia 15: 03_Frontend_Dashboard/Evidencias_UI_Fase3.pdf

Evidencia 16: 04_QA_Seguridad_Documentacion/Fase 3 – Matriz_de_Pruebas_Proyecto_6 - casos.docx

Evidencia 17: 04_QA_Seguridad_Documentacion/Fase 3 – Registro_de_Evidencias_Proyecto_6.docx

Evidencia 18: Fase 3 - Ingeniero IAM Jr..pdf

Evidencia 19: diagrama de arquitectura.pdf

Evidencia 20: Tabla de endpoint.docx