ACTA DE REUNIÓN No. 003

Proyecto

IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso Seguro en la Nube

Equipo :SN-6

Fase : Fase 1 – Análisis del Entorno IAM

Fecha : 29/06/2026

Hora de inicio : 6:00 PM

Hora de finalización : 7: 45 PM

Medio de reunión

☐ Google Meet

Participantes

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Frontend / Dashboard Jr. |
| Lissete América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. |

Objetivo de la reunión

Dar inicio a la Fase 2 del proyecto, coordinar las actividades de implementación del núcleo IAM, definir las responsabilidades técnicas y establecer el seguimiento para la integración entre los componentes del sistema.

Temas tratados

- Revisión del Documento de Análisis del Entorno IAM.

- Configuración del proveedor de identidad (IAM).

- Desarrollo del módulo de autenticación.

- Integración del Backend con el servicio IAM.

- Desarrollo de la interfaz de inicio de sesión.

- Configuración de roles y permisos.

- Definición de pruebas funcionales.

- Revisión del cronograma de implementación.

Acuerdos alcanzados

| No. | Acuerdo |
| --- | --- |
| 1 | Iniciar la implementación del proveedor IAM seleccionado. |
| 2 | Integrar el Backend con el servicio de autenticación. |
| 3 | Implementar la interfaz de inicio de sesión. |
| 4 | Configurar roles y permisos de acceso. |
| 5 | Ejecutar pruebas funcionales al finalizar la implementación. |

Actividades asignadas

| Responsable | Actividad | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández | Coordinar la implementación y consolidar el entregable Fase 2 | 19/7/2026 |
| Luis Fernando Sánchez | Configurar el servicio IAM y políticas de acceso | 19/7/2026 |
| Danny Moreno | Implementar la integración Backend–IAM | 19/7/2026 |
| Iván Palacios | Desarrollar el Login y control de acceso del Frontend | 19/7/2026 |
| Lissette Zapata | Diseñar y ejecutar casos de prueba funcionales | 19/7/2026 |

Observaciones

Se acordó mantener reuniones de seguimiento durante el proceso de implementación y documentar todas las configuraciones, pruebas y evidencias en el repositorio oficial del proyecto.

Evidencias de la reunión

- Cronograma Fase 2.

- Documento de implementación.

- Evidencias de GitHub.

- Registro de configuraciones.

Próxima reunión

Fecha: 20/07/2026

Hora: 7:00 PM

Objetivo: Iniciar la Fase 3 correspondiente a la implementación de auditoría, monitoreo y controles Zero

ASISTENCIA SI / NO

| Nombre | Asistencia |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | SI |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | NO |
| Danny Medardo Moreno Martínez | SI |
| Iván Alexander Palacios Hernández | NO |
| Lissete América Zapata de Zapata | SI |