ACTA DE REUNIÓN No. 004

Proyecto

IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso Seguro en la Nube

Equipo :SN-6

Fase : Fase 1 – Análisis del Entorno IAM

Fecha : 25/07/2026

Hora de inicio : 100:00 PM

Hora de finalización : 10: 30 PM

Medio de reunión

☐ Google Meet

Participantes

| Nombre | Rol |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | Líder de Proyecto Jr. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Frontend / Dashboard Jr. |
| Lissete América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. |

Objetivo de la reunión

Dar seguimiento al avance de la primera entrega de la Fase 3, revisar el cumplimiento de las actividades asignadas en el cronograma, validar el estado de los documentos individuales y confirmar el inicio de la implementación de los controles Zero Trust, auditoría, monitoreo y dashboard administrativo.

Temas tratados

- Revisión del cronograma correspondiente a la Fase 3.

- Estado de elaboración de la documentación individual de cada integrante.

- Avance en la implementación de controles adicionales de autenticación.

- Revisión de la configuración de expiración de sesiones y restricciones por estado del usuario.

- Inicio del diseño del registro de eventos de autenticación y cambios administrativos.

- Avance en el diseño del Dashboard Administrativo.

- Actualización de la matriz de pruebas para la Fase 3.

- Organización del repositorio GitHub para almacenar la documentación técnica.

Acuerdos alcanzados

| No. | Acuerdo |
| --- | --- |
| 1 | Cada integrante elaborará el documento correspondiente a su primera actividad asignada en el cronograma. |
| 2 | Todos los documentos deberán incluir explicación técnica, capturas y descripción detallada de las evidencias presentadas. |
| 3 | Cada integrante deberá subir su documento al repositorio GitHub antes de la siguiente reunión de seguimiento. |
| 4 | Se realizará seguimiento diario al avance mediante reuniones de control establecidas para las fechas de entrega. |
| 5 | Se actualizará la bitácora y el documento general conforme se reciban los documentos individuales. |

Actividades asignadas

| Responsable | Actividad | Fecha compromiso |
| --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández | Coordinar las reuniones de seguimiento y elaborar las minutas correspondientes. | 29/7/2026 |
| Luis Fernando Sánchez | Implementar controles adicionales de autenticación y políticas Zero Trust. | 29/7/2026 |
| Danny Moreno | Implementar el registro de eventos de autenticación y cambios administrativos. | 29/7/2026 |
| Iván Palacios | Desarrollar el Dashboard Administrativo para la visualización de usuarios y eventos. | 29/7/2026 |
| Lissette Zapata | Diseñar y actualizar la matriz de pruebas correspondiente a la Fase 3. | 29/7/2026 |

Observaciones

Se verificó que todos los integrantes conocen las actividades asignadas para la primera entrega de la Fase 3. Asimismo, se recordó que cada documento deberá contener una explicación técnica detallada, capturas de pantalla cuando corresponda y evidencias suficientes para respaldar las actividades desarrolladas. Se acordó mantener comunicación constante mediante los canales oficiales del equipo para resolver dudas y garantizar el cumplimiento de las fechas establecidas.

Evidencias de la reunión

- Cronograma de Actividades – Fase 3.

- Minuta de reunión.

- Captura de asistencia en Google Meet.

- Avance de documentos individuales.

- Repositorio GitHub actualizado.

Próxima reunión

Fecha: 29/07/2026

Hora: 10:00 PM

Objetivo: Revisar el cumplimiento de la primera entrega, validar los documentos elaborados por cada integrante, verificar la implementación de los controles Zero Trust y revisar el avance del módulo de auditoría, Dashboard Administrativo y matriz de pruebas.

ASISTENCIA SI / NO

| Nombre | Asistencia |
| --- | --- |
| Neldy Liliana Hernandez Huezo | SI |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | NO |
| Danny Medardo Moreno Martínez | SI |
| Iván Alexander Palacios Hernández | SI |
| Lissete América Zapata de Zapata | NO |