ESIT - ESTANCIA PROFESIONAL

Formato Oficial de Bitácora Semanal

Versión fortalecida para seguimiento grupal y evaluación individual

Propósito del instrumento: Esta versión íntegra elementos de control grupal y trazabilidad individual para sustentar la evaluación del desempeño técnico, el cumplimiento, la participación y los aportes verificables de cada integrante del equipo.

| Fase: | Fase 4 – Cierre y Entrega Profesional |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto: | IAM Avanzado y Zero Trust – Plataforma de Gestión de Identidades y Acceso Seguro en la Nube |
| Equipo: | Grupo SN-6 |
| Tutor: | Carlos Guillermo Rodríguez |
| Ciclo: | Ciclo 06 – 01/2026 |
| Semana No.: | Semana 5 – Fecha (inicio - fin): 03/08/2026 al 09/08/2026 |

Instrucción de uso: La bitácora debe completarse semanalmente. Las evidencias deben ser concretas, atribuibles y verificables: enlaces, commits, rutas de archivos, capturas, pruebas, documentos o configuraciones. No se recomienda registrar aportes genéricos sin evidencia técnica.

1. Información general de la semana

| Campo | Registro de la semana |
| --- | --- |
| Integrantes presentes | Neldy Liliana Hernández Huezo, Luis Fernando Sánchez Barrera, Danny Medardo Moreno Martínez, Iván Alexander Palacios Hernández y Lissette América Zapata de Zapata |
| Roles activos | Líder de Proyecto Jr.; Ingeniero IAM Jr.; Ingeniero Cloud / Backend Jr.; Desarrollador Frontend / Dashboard Jr.; QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. |
| Fase actual | Fase 4 – Cierre y Entrega Profesional |
| Entregable objetivo | Informe Profesional Final, validaciones finales, consolidación de evidencias y preparación de la entrega profesional. |
| Acuerdos clave | Coordinar el cierre técnico; consolidar informe, bitácoras y evidencias; validar IAM, Backend y Dashboard; ejecutar pruebas finales; preparar documentación y elementos para la entrega. |
| Riesgos / estado general | Riesgos: información pendiente de consolidar, inconsistencias entre documentos/evidencias y posibles pendientes de validación. Estado: en proceso de cierre y consolidación conforme al cronograma de Fase 4. |

Campos sugeridos: Integrantes presentes, roles activos, fase actual, entregable objetivo, acuerdos clave, riesgos iniciales y estado general de avance.

2. Actividades realizadas

| Actividad | Descripción técnica | Responsable | Evidencia verificable |
| --- | --- | --- | --- |
| Cierre técnico y consolidación documental | Coordinar el cierre técnico, consolidar el Informe Profesional Final, bitácoras, evidencias y documentación, y validar la entrega final. | Neldy Liliana Hernández Huezo | Actas de seguimiento Fase 4; Informe Profesional Final; Entrega Profesional Final |
| Validación y documentación IAM | Validar la configuración definitiva de IAM, autenticación y políticas Zero Trust; documentar usuarios, roles, permisos y controles; validar autenticación y autorización en la demostración final. | Luis Fernando Sánchez Barrera | Validación IAM; Documento Técnico IAM; Evidencias de validación IAM |
| Validación y documentación Backend | Validar la integración final del Backend con IAM, auditoría y logs; documentar arquitectura, APIs, monitoreo y trazabilidad; publicar la versión final del Backend. | Danny Medardo Moreno Martínez | Validación Backend; Documento Arquitectura Backend; Backend versión final |
| Ajustes y validación del Dashboard | Realizar ajustes finales del Dashboard, validar usuarios, sesiones, eventos y alertas, y preparar la interfaz para la demostración funcional. | Iván Alexander Palacios Hernández | Dashboard Final; Dashboard Validado; Dashboard para Demo |
| Pruebas y consolidación QA | Ejecutar pruebas finales de autenticación, autorización, auditoría y Dashboard; consolidar evidencias y resultados; verificar que el Informe Profesional Final incluya evidencias, resultados y conclusiones. | Lissette América Zapata de Zapata | Matriz de Pruebas Final; Evidencias Finales; Informe revisado |
| Consolidación grupal de entrega | Integración y revisión cruzada de los productos generados por cada responsable para asegurar coherencia entre informe, validaciones y evidencias. | Equipo SN-6 | Documentación/repositorio final |

3. Herramientas y servicios utilizados

| Herramienta / servicio | Propósito | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Control de versiones y almacenamiento del proyecto | Organización y revisión final del repositorio. |
| Visual Studio Code | Revisión y mantenimiento de Backend y Frontend | Uso durante ajustes y validaciones finales. |
| Auth0 | Gestión de identidades y autenticación | Validación final de autenticación, roles, permisos y controles Zero Trust. |
| Postman | Validación de APIs y servicios | Apoyo a las validaciones finales del Backend. |
| Microsoft Word / Excel | Documentación y consolidación | Elaboración del informe, bitácora y matrices. |

4. Problemas detectados y análisis

| Problema | Impacto | Causa probable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendientes de consolidación documental | Puede retrasar la entrega si no se integran todos los documentos. | Necesidad de integrar productos de todos los roles en un documento final. | Informe Profesional Final / bitácora |
| Diferencias de formato o estructura entre documentos | Puede afectar la consistencia de la entrega. | Documentos elaborados de forma individual durante las fases anteriores. | Documentos técnicos |
| Validaciones finales pendientes | Puede dejar componentes sin comprobar antes de la demostración. | Necesidad de ejecutar pruebas finales según cronograma. | Matriz de Pruebas Final |
| Evidencias distribuidas en diferentes ubicaciones | Dificulta la trazabilidad de los aportes. | Evidencias generadas durante las fases anteriores. | Bitácoras / repositorio |

5. Soluciones aplicadas

| Solución aplicada | Problema asociado | Responsable | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Consolidar informe, bitácoras y evidencias | Pendientes de consolidación documental | Neldy Liliana Hernández Huezo | Informe Profesional Final / bitácoras |
| Revisar y uniformar documentación técnica | Diferencias de formato o estructura | Neldy Liliana Hernández Huezo / Equipo SN-6 | Documentos revisados |
| Ejecutar y consolidar pruebas finales | Validaciones finales pendientes | Lissette América Zapata de Zapata | Matriz de Pruebas Final / Evidencias Finales |
| Centralizar referencias de evidencias | Evidencias distribuidas | Equipo SN-6 | Repositorio / Bitácora |
| Seguimiento de pendientes hasta cierre | Incidencias/pedientes documentales | Neldy Liliana Hernández Huezo | Actas de seguimiento Fase 4 |

6. Estado del proyecto esta semana

| Área | Estado | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| Gestión del proyecto | En ejecución | Coordinación del cierre y seguimiento de actividades finales. |
| IAM / Seguridad | En validación final | Validación de configuración, autenticación, autorización y controles Zero Trust. |
| Backend / Auditoría | En validación final | Revisión de integración con IAM, auditoría, logs, APIs y trazabilidad. |
| Frontend / QA / Documentación | En consolidación | Ajustes y validación del Dashboard; pruebas finales y consolidación documental. |

7. Plan de trabajo para la próxima semana

| Tarea próxima semana | Responsable | Fase | Entregable esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión final del Informe Profesional Final | Neldy Liliana Hernández Huezo | Fase 4 | Informe final revisado |
| Preparación y/o revisión del video o demo funcional | Equipo SN-6 | Fase 4 | Video/demo del sistema |
| Verificación final de bitácoras y evidencias | Neldy Liliana Hernández Huezo / Lissette Zapata | Fase 4 | Bitácora completa y evidencias consolidadas |
| Revisión del repositorio y etiquetado final | Equipo SN-6 | Fase 4 | Repositorio ordenado y etiquetado |
| Entrega profesional final | Equipo SN-6 | Fase 4 | Paquete final de entrega |
| - | - | - | - |

8. Aportes individuales verificables

| Integrante | Rol | Tarea técnica específica realizada | Componente / entregable afectado | Evidencia verificable | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Coordinación del cierre y consolidación del informe, bitácoras y evidencias. | Informe Profesional Final / entrega final | Informe Profesional Final; actas; bitácoras | Consolidación y seguimiento del cierre. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Validación final de IAM, autenticación, autorización y controles Zero Trust; documentación de usuarios, roles y permisos. | IAM | Validación IAM; Documento Técnico IAM | Validación/documentación final de IAM. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Validación de integración Backend-IAM, auditoría y logs; documentación de arquitectura y publicación de versión final. | Backend / auditoría | Validación Backend; Documento Arquitectura Backend; Backend final | Validación y documentación final del Backend. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Ajustes y validación del Dashboard; preparación de interfaz para demostración. | Dashboard | Dashboard Final; Dashboard Validado; Dashboard Demo | Dashboard preparado para validación/demostración. |
| Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. | Ejecución de pruebas finales y consolidación de evidencias; revisión del informe final. | QA / documentación | Matriz de Pruebas Final; Evidencias Finales; Informe revisado | Resultados y evidencias consolidados. |

Uso obligatorio: Cada fila debe corresponder a un aporte individual atribuible. Ejemplos válidos: commit identificado, sección redactada en un documento, prueba ejecutada, configuración aplicada, endpoint implementado, consulta corregida, vista del dashboard ajustada o script de simulación mejorado.

9. Cumplimiento individual y responsabilidad

| Integrante | Tarea asignada | Estado | Observación del cumplimiento | Seguimiento requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Coordinar cierre; consolidar informe y validar entrega | Cumplido / validar | Actividades asignadas en cronograma de Fase 4. | Verificar entrega final. |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Validar y documentar IAM; validar controles en demo | Cumplido / validar | Actividades IAM programadas según cronograma. | Verificar evidencias finales. |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Validar y documentar Backend; publicar versión final | Cumplido / validar | Actividades Backend programadas según cronograma. | Verificar publicación final. |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Ajustar y validar Dashboard; preparar demo | Cumplido / validar | Actividades Frontend/Dashboard programadas. | Verificar demo final. |
| Lissette América Zapata de Zapata | Ejecutar pruebas; consolidar evidencias; revisar informe | Cumplido / validar | Actividades QA y documentaciones programadas. | Verificar informe final. |

10. Participación en documentos técnicos y entregables

| Integrante | Documento / entregable | Sección elaborada o corregida | Tipo de aporte | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Informe Profesional Final | Consolidación general y revisión final | Integración documental | Informe Profesional Final |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Documento Técnico IAM | Usuarios, roles, permisos y controles de acceso | Redacción y documentación técnica | Documento Técnico IAM |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Documento Arquitectura Backend | Arquitectura, APIs, monitoreo y trazabilidad | Redacción y documentación técnica | Documento Arquitectura Backend |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Dashboard Final / Dashboard para Demo | Ajustes de interfaz y preparación de demostración | Desarrollo y validación | Dashboard |
| Lissette América Zapata de Zapata | Matriz de Pruebas Final / Informe revisado | Resultados, evidencias y revisión de conclusiones | QA y revisión documental | Matriz/Evidencias/Informe |

11. Pruebas, configuraciones o validaciones por estudiante

| Integrante | Tipo de prueba / configuración | Elemento intervenido | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Validación documental | Informe, bitácoras y evidencias | Revisión de integridad y consistencia | Informe/bitácora |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Prueba de autenticación y autorización | IAM, roles, permisos y Zero Trust | Validación final según cronograma | Evidencias de validación IAM |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Validación de integración | Backend, IAM, auditoría y logs | Integración final verificada según actividad programada | Validación Backend |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Validación funcional del Dashboard | Usuarios, sesiones, eventos y alertas | Visualización validada según actividad programada | Dashboard Validado |
| Lissette América Zapata de Zapata | Pruebas finales QA | Autenticación, autorización, auditoría y Dashboard | Resultados consolidados en matriz final | Matriz de Pruebas Final |

12. Participación en demo o explicación técnica

| Integrante | Parte explicada o demostrada | Evidencia presentada | Nivel de dominio observado |
| --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Presentación general y coordinación de la entrega | Informe / documentación | Por validar en la demostración final |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Autenticación, autorización, roles y controles Zero Trust | Evidencias de validación IAM | Por validar en la demostración final |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Backend, auditoría, logs y trazabilidad | Evidencias Backend | Por validar en la demostración final |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Dashboard y visualización de usuarios, sesiones, eventos y alertas | Dashboard para Demo | Por validar en la demostración final |
| Lissette América Zapata de Zapata | Pruebas, resultados y evidencias de QA | Matriz de Pruebas / Evidencias | Por validar en la demostración final |

13. Reflexión individual por rol

| Integrante | Rol | Qué realizó | Dificultad técnica enfrentada | Cómo la resolvió | Próximo paso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neldy Liliana Hernández Huezo | Líder de Proyecto Jr. | Coordinó el cierre, consolidó informe, bitácoras y evidencias y validó la entrega. | El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta. | Revisión final y entrega profesional. | Finaliza Proyecto |
| Luis Fernando Sánchez Barrera | Ingeniero IAM Jr. | Validó IAM y documentó usuarios, roles, permisos y controles Zero Trust. | El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta. | Validación durante la demostración final. | Finaliza Proyecto |
| Danny Medardo Moreno Martínez | Ingeniero Cloud / Backend Jr. | Validó integración Backend-IAM, auditoría y logs; documentó arquitectura y publicó versión final. | El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta. | Verificación de la versión final. | Finaliza Proyecto |
| Iván Alexander Palacios Hernández | Desarrollador Frontend / Dashboard Jr. | Realizó ajustes y validó Dashboard y preparó la interfaz para demo. | El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta. | Preparar/validar demostración. | Finaliza Proyecto |
| Lissette América Zapata de Zapata | QA / Analista de Seguridad / Documentación Jr. | Ejecutó pruebas finales, consolidó evidencias y revisó el informe. | El cronograma no especifica una dificultad técnica concreta. | Revisión final del informe y evidencias. | Finaliza Proyecto |

14. Registro consolidado de evidencias

| No. | Descripción de la evidencia | Tipo | Responsable | Enlace / ruta / referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actas de seguimiento Fase 4 | Documento | Neldy Liliana Hernández Huezo | Actas de seguimiento Fase 4 [ruta/enlace real] |
| 2 | Informe Profesional Final | Documento | Neldy Liliana Hernández Huezo | Informe Profesional Final [ruta/enlace real] |
| 3 | Validación IAM / Documento Técnico IAM | Documento / evidencia | Luis Fernando Sánchez Barrera | [ruta/enlace real] |
| 4 | Validación Backend / Arquitectura Backend / Backend final | Documento / código | Danny Medardo Moreno Martínez | [ruta/enlace real] |
| 5 | Dashboard Final / Dashboard Validado / Dashboard para Demo | Aplicación / evidencia | Iván Alexander Palacios Hernández | [ruta/enlace real] |
| 6 | Matriz de Pruebas Final / Evidencias Finales / Informe revisado | Hoja de cálculo / PDF / documento | Lissette América Zapata de Zapata | [ruta/enlace real] |

Criterio de calidad de la evidencia: La evidencia debe permitir verificar el aporte sin ambigüedad. Se recomienda incluir identificadores concretos: URL, commit hash, nombre de archivo, ruta de carpeta, nombre de prueba, nombre de servicio, fecha y referencia del estudiante responsable.